| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАЗГЫЯ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ 452632, Базгыя аулы, Үҙәк урам, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЗГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН 452632, c. Базгиево, ул.Центральная, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru |
| --- | --- | --- |

Б О Й О Р О К	              	                        РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 02» март  2021  й.	                   № 5                     «02» марта 2021 г.

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории  сельского поселения Базгиевский сельсовет  в 2021 году

Во исполнение распоряжения  главы администрации муниципального района Шаранский район №П-40/1 от 04.03.2021 года,  в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

1. Утвердить следующий состав противопаводковой комиссии (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  сельского поселения  в 2021 году (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм собственности:

-обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных объектах и территории;

-организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действиям во время паводка;

-организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

-принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию объектов экономики и систем жизнеобеспечения;

-установить постоянный контроль за состоянием прудов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

-в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц.

4. Руководителям  образовательных учреждений до 10 марта 2021 года провести профилактические мероприятия среди дошкольников, учащихся  по предупреждению несчастных случаев и обучению мерам личной безопасности в паводковый период

5. Закрепить на период паводка ответственным лицом за безопасный пропуск весеннего половодья на водном объекте (пруд) д. Новый Тамьян Наумова Сергея  Анатольевича.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава   сельского поселения                                                    Т.А.Закиров

Ознакомлен:                                 Наумов С.А.  «____»_______________2021г.

Приложение № 1

к распоряжению

главы сельского поселения

Базгиевский сельсовет № 5

от 02.03.2021 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Базгиевский сельсовет  муниципального района Шаранский район

| Закиров Т.А. | - глава сельского поселения Базгиевский сельсовет |
| --- | --- |
| Афанасьева Р.М. | - директор МБОУ «СОШ с. Базгиево» |
| Миннимухаметова Ф.М. | - заведующий ФАП с. Базгиево |
| Сахапова З.Ф. | - заведующий ФАП с. Кир-Тлявли |
| Ибрагимов А.А. | - староста д.Новый Тамьян |
| Хисматуллин Р.Г. | - староста д.Старые Тлявли |
| Фаррахова В.М. | - староста с.Кир-Тлявли |
| Сафиуллин Ф.М. | -директор ООО « Восход» |

Глава сельского поселения

Базгиевский сельсовет                                                        Т.А.Закиров

Приложение № 2

к распоряжению

главы сельского поселения

Базгиевский сельсовет № 5

от 02.03.2020 г.

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории  сельского поселения Базгиевский сельсовет  в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию, утвердить план мероприятий. | до 10.03. 2021 г. | Глава СП, руководители предприятий и организаций |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 15.03. 2021 г. | противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность мостов, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | с 12.03. 2021 г. постоянно | Руководители организаций, арендаторы прудов |
| 4. | На объектах повышенной опасности и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, особенно около переправ через водные объекты. | в период пика паводка | Глава сельского поселения руководители предприятий, организаций |
| 5. | Создать аварийные бригады, обеспечить их транспортом и запасом аварийных материалов, необходимыми средствами, провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда. | до 15.03. 2021 г. | Хисматуллин Р.Г. Сафиуллин Ф.М. |
| 8. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 15.03. 2021 г. | Руководители организаций всех форм собственности |
| 9. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 15.03. 2021 г. | Сафиуллин Ф.М. Ахметшин Ф.Ф. |
| 11. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 15.03. 2021 г. | Глава сельского поселения |
| 12. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения | до 15.03. 2021 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |
| 13. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | до 15.03. 2021 г. | Миннимухаметова Ф.М. Сахапова З.Ф. |
| 14. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | до 15.03. 2021 г. | Глава сельского поселения |
| 15. | Организовать и провести тренировки учения по противопаводковой тематике | до 04.04. 2021 г. | Руководители учреждений |
| 16. | Организовать сбор и обобщение данных по ущербу, нанесенному паводком | до 14.05. 2021 г. | противопаводковая комиссия |

Глава сельского поселения

Базгиевский сельсовет                                                                  Т.А.Закиров

Примечание: В паводковый период будут организованы дежурства:

телефоны

ЕДДС района                                                                   -112, 2-14-93

Администрация МР                                                         -2-10-34

Отделение МВД России по Шаранскому району        - 02, 2-20-33

ПСЧ-96 «12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ» -01,2-21-75