| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАЗГЫЯ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ 452632, Базгыя аулы, Үҙәк урам, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЗГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН 452632, c. Базгиево, ул.Центральная, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru |
| --- | --- | --- |

Б О Й О Р О К	              	                                 РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 15» март  2022  й.	                   № 5                     «15» марта 2022 г.

Об обеспечении безопасного пропуска

весеннего паводка 2022 года

Во исполнение постановления главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан №П-109/2 от 14.03.2022 года, в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъема уровня воды рек в период весеннего половодья в 2022 году, а также защиты населения и материальных ценностей, руководствуясь п.7 ч.1 ст.15, п.6 ст43 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Утвердить следующий состав противопаводковой комиссии (приложение № 1).

Председатель комиссии:

Закиров Т.А. - глава сельского поселения Базгиевский сельсовет

Заместитель председателя комиссии:

Платонов Н.М. – староста с.Базгиево

Члены комиссии:

Афанасьева Р.М. - директор МБОУ «СОШ им.М.Егорова с. Базгиево»

Миннимухаметова Ф.М  - заведующий ФАП с. Базгиево

Сахапова З.Ф. - заведующий ФАП с. Кир-Тлявли

Ибрагимов А.А. - староста д.Новый Тамьян

Фаррахова В.М. - староста с.Кир-Тлявли

Участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  сельского поселения  в 2022 году (приложение № 1).

3. Рекомендовать собственникам прудов закрепить на период паводка ответственных лиц за безопасный пропуск весеннего половодья на водных объектах:

пруд.в д.Новый Тамьян -  Наумов С.А.

пруд в с.Старые Тлявли -  Адеев В.

4. Составу противопаводковой комиссии:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных объектах и территории;

- организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действиям во время паводка;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию объектов экономики и систем жизнеобеспечения;

- в период высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц.

- организовать весеннюю санитарную очистку прилегающих территорий и на закрепленных участках( территориях);

- установить постоянный контроль за состоянием прудов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- выполнить профилактические работы по предотвращению попадания паводковых вод в подвальные помещения(защитные  сооружения) зданий.

5. Рекомендовать директору  школы и заведующим детсадами провести профилактические мероприятия среди дошкольников, учащихся по предупреждению случаев и обучению мерам личной безопасности в паводковый период. Совместно с родительским комитетом организовать дежурство для сопровождения детей в школу и домой.

6. Рекомендовать участковому инспектору отдела полиции обеспечить на период половодья выполнение мероприятий по охране общественного порядка в местах переправ, эвакуации людей, сопровождение аварийных бригад к месту проведения работ.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава   сельского поселения                                                    Т.А.Закиров

Приложение №1

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории  сельского поселения Базгиевский сельсовет  в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию, утвердить план мероприятий. | до 16.03. 2022 г. | Глава СП |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 17.03. 2021 г. | противопаводковая комиссия(ППК) |
| 3. | Проверить состояние и готовность мостов, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | с 16.03. 2022 г. постоянно | Руководители организаций, арендаторы прудов |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 16.03. 2022 г. постоянно | Руководители организаций, с/х предприятий |
| 5. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 17.03. 2022 г. | Население и руководители организаций,уреждений |
| 6. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 28.03. 2022 г. | Главы КФХ |
| 7. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 28.03. 2022 г. | ППК |
| 8. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения | до 19.03. 2022 г. | Индивидуальные предпиниматели |
| 9. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | до 19.03. 2022 г. | ФАПы |
| 10. | Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений провести тренировки учения по противопаводковой тематике | По отдельному плану | Директор школы |

Управляющий делами                                 З.Н.Егорова