| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАЗГЫЯ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ 452632, Базгыя аулы, Үҙәк урам, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЗГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН 452632, c. Базгиево, ул.Центральная, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru |
| --- | --- | --- |

Б О Й О Р О К	          	                      РАСПОРЯЖЕНИЕ

«01» март   2017 й.	                   №  5                    «01» марта   2017 г.

Во исполнение  распоряжения  главы администрации муниципального района Шаранский район № 36-р от 13.02.2017 года ,   в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

1. Утвердить следующий состав противопаводковой комиссии (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  сельского поселения  в 2017 году (приложение № 2).

    - Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных объектах и территории;

- организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действиям во время паводка;

- организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию объектов экономики и систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием прудов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц.

    - Руководителям  образовательных учреждений                      до 10 марта 2015 года провести профилактические мероприятия среди дошкольников, учащихся  по предупреждению несчастных случаев и обучению мерам личной безопасности в паводковый период

    - Закрепить на период паводка отвественным лицом за безопасный пропуск весеннего половодья на водном объекте (пруд) д. Новый Тамьян Наумова Сергея  Анатольевича.               .

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой

Глава  сельского поселения                                                                Т.А.Закиров

Ознакомлен:                                 Наумов С.А.  «____»_______________2017г.

Приложение № 1

к распоряжению

главы сельского поселения

Базгиевский сельсовет № 5 от 01.03.2017 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Базгиевский сельсовет  муниципального района Шаранский район

| Закиров Т.А. | - глава сельского поселения Базгиевский сельсовет |
| --- | --- |
| Афанасьева Р.М. | - директор МБОУ «СОШ с. Базгиево» |
| Миннимухаметова Ф.М. | - заведующий ФАП с. Базгиево |
| Сахапова З.Ф. | - заведующий ФАП с. Кир-Тлявли |
| Бадретдинов Р.М. | -ИП «Пилорама» |
| Хамматов Ф.ф. | - староста д.Старые Тлявли |
| Шарипов И.Г. | - староста д. Алмаш |
| Сафиуллин Ф.М. | -директор ООО « Восход» |

Глава сельского поселения

Базгиевский сельсовет                                                                    Т.А.Закиров

Приложение № 2

к распоряжению

главы сельского поселения

Базгиевский сельсовет № 5 от 01.03.2017 г.

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории  сельского поселения Базгиевский сельсовет  в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии во всех предприятиях и организациях, утвердить планы мероприятий. | до 12.03. 2017 г. | Глава сельского поселения, руководители предприятий и организаций |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 12.03. 2017 г. | противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин, дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | с 12.03. 2017 г. постоянно | Руководители организаций, арендаторы прудов |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 12.03. 2017 г. постоянно- | Администрация , руководители учреждений |
| 5. | На объектах повышенной опасности и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, особенно около переправ через водные объекты. | в период пика паводка | Глава сельского поселения руководители предприятий, организаций |
| 6. | Создать аварийные бригады, обеспечить их транспортом и запасом аварийных материалов, необходимыми средствами, провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда. | до 12.03. 2017 г. | Хамматов Ф.ф. Шарапов И.Г. |
| 8. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 12.03. 2017 г. | Руководители организаций всех форм собственности |
| 9. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 12.03. 2017 г. | Сафиуллин Ф.М. Ахметшина А.С. Наумов А.В. |
| 11. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 15.03. 2017г. | Глава сельского поселения |
| 12. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения | до 26.03. 2017 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |
| 13. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | до 19.03. 2015 г. | Миннимухаметова Ф.М. Сахапова З.Ф. |
| 14. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | до 26.03. 2017 г. | Глава сельского поселения |
| 15. | Организовать и провести тренировки учения по противопаводковой тематике | по отдельному плану | Руководители учреждений |
| 16. | Организовать сбор и обобщение данных по ущербу, нанесенному паводком | до 21.05. 2017 г. | противопаводковая комиссия |

Глава сельского поселения

Базгиевский сельсовет                                                                Т.А.Закиров