Приложение № 1

к распоряжению

главы сельского поселения

Базгиевский сельсовет № 4 от 01.03.2013 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Базгиевский сельсовет  муниципального района Шаранский район

| Галиуллин Ф.Ф. | - глава сельского поселения Базгиевский сельсовет |
| --- | --- |
| Афанасьева Р.М. | - директор МБОУ «СОШ с. Базгиево» |
| Миннимухаметова Ф.М. | - заведующий ФАП с. Базгиево |
| Хисматуллина З.П. | - заведующий ФАП с. Кир-Тлявли |
| Бадретдинов Р.М. | -ИП «Пилорама» |
| Якупов А.К. | - староста д.Старые Тлявли |
| Шарипов И.Г. | - староста д. Алмаш |
| Сафиуллин Ф.М. | -директор ООО « Восход» |

Глава сельского поселения

Базгиевский сельсовет                                                             Ф.Ф.Галиуллин

Приложение № 2

к распоряжению

главы сельского поселения

Базгиевский сельсовет № 4 от 01.03.2013 г.

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории  сельского поселения Базгиевский сельсовет  в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии во всех предприятиях и организациях, утвердить планы мероприятий. | до 05.03. 2013 г. | Главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 05.03. 2013 г. | противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин, дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | с 05.03. 2013 г. постоянно | Руководители организаций, арендаторы прудов |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 07.03. 2013 г. постоянно- | Администрация , руководители учреждений |
| 5. | На объектах повышенной опасности и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, особенно около переправ через водные объекты. | в период пика паводка | Глава сельского поселения руководители предприятий, организаций |
| 6. | Создать аварийные бригады, обеспечить их транспортом и запасом аварийных материалов, необходимыми средствами, провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда. | до 05.03. 2013 г. | Якупов А.К. Шарапов И.Г. |
| 8. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 11.03. 2013 г. | Руководители организаций всех форм собственности |
| 9. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 11.03. 2013 г. | Сафиуллин Ф.М. |
| 11. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 26.03. 2013г. | Глава сельского поселения |
| 12. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения | до 26.03. 2013 г. | глава сельского поселения, руководители организаций |
| 13. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | до 19.03. 2013 г. | Миннимухаметова Ф.М. Хисматуллина З.П. |
| 14. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | до 26.03. 2013 г. | Главы сельских поселений |
| 15. | Организовать и провести тренировки учения по противопаводковой тематике | по отдельному плану | Руководители учреждений |
| 16. | Организовать сбор и обобщение данных по ущербу, нанесенному паводком | до 21.05. 2013 г. | противопаводковая комиссия |

Управляющий делами                                                              Л.Е.Егорова