| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАЗГЫЯ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 452632, Базгыя аулы, Үҙәк урам, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru, ИНН 0251000944,ОГРН 1020200612937 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЗГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 452632, c. Базгиево, ул.Центральная, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru ИНН 0251000944,ОГРН 1020200612937 |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                    РЕШЕНИЕ

О ходе реализации программы  «Благоустройство территории сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан   со сроком реализации с 2019 по 2024 год»

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Базгиевский сельсовет о проведенной работе по выполнению программы «Благоустройство территории сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан   со сроком реализации с 2019 по 2024 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Информацию главы сельского поселения принять к сведению.

2. Признать работу по выполнению программы «Благоустройство территории сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан   со сроком реализации с 2019 по 2024 год» удовлетворительной.

3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций независимо от форм собственности, продолжить реализацию мероприятий программы «Благоустройство территории сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан   со сроком реализации с 2019 по 2024 год» в соответствии с утвержденными планами.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии.

Глава сельского поселения                                     Т.А.Закиров

с.Базгиево

15 июня 2021 года

№ 23/195

Информация  о ходе реализации программы «Благоустройство территории сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан   со сроком реализации с 2019 по 2024 год»

1. Результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

В 2020 году реализация полномочий по организации благоустройства территории поселения была направлена на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни населения сел, входящих в состав поселения. Для достижения данных целей решались следующие задачи:

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

В результате основных мероприятий программы было обеспечено бесперебойное освещение территории поселения, по мере необходимости производился ремонт сетей уличного освещения.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории поселения и сокращение несанкционированных свалок обеспечивалось регулярным сбором и вывозом твердых  бытовых отходов от жилого фонда.

### Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении1.

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет недостаточность финансовых ресурсов, которые могли быть направлены на расширение перечня мероприятий по благоустройству сельского поселения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 835,2 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 
835,2 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию основного мероприятия «Уличное освещение в рамках муниципальной программы» в 2020 году предусмотрены средства в объеме 460,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 года фактическое освоение средств составило 460,2 тыс. рублей, или 100%.

На реализацию основного мероприятия «Санитарное содержание и очистка территории сельского поселения в рамках муниципальной  программы» направлено 355,0 тыс. рублей при плане 355,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 1.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Произведенные в 2020 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нач реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | администрация СП | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Данные мероприятия проводились силами жителей по мере необходимости | Необходимы дополнительные средства для привлечения специализированных организаций |
| 2 | Проведение субботников по благоустройству и озеленению территории | администрация СП | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | В отчетном году проводились плановые весенние и осенние субботники, что положительно сказалось на внешнем виде поселения | Неохотное участие населения в общественных мероприятиях |
| 3 | Оплата уличного освещения | администрация СП | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | В результате своевременной оплаты электроэнергии обеспечивалось бесперебойное уличное освещение | Недостаточность финансирования не позволяет расширить количество фонарей уличного освещения |
| 4 | Вывоз бытового мусора от придомовых территорий | администрация | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Заключен договор со специализированной организацией по сбору и вывозу ТБО, что позволило закрыть количество несанкционированных свалок на территории | Возникновение задолженности населения за вывоз мусора |

## Приложение 2

ОТЧЕТ

на реализацию муниципальной программы

об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Профинансировано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено в программе (на отчетную дату) | Предусмотрено в решении о бюджете на соответствующий год (на отчетную дату) |  |  | всего | в том числе по переходящим мероприятиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная Программа «Благоустройство территории сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан со сроком реализации с 2019 по 2024 год» | Всего | 835,2 | 835,2 | 835,2 | 835,2 | 1 | 0 |
| 1.1. | Оплата уличного освещения | Всего | 460,2 | 460,2 | 460,2 | 460,2 | 1 | 0 |
| 1.2. | Содержание мест захоронений | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Благоустройство территории |  | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 0 | 0 |