|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  ШАРАН РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  БАЗГЫЯ АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ  452632, Базгыя аулы, Үҙәк урам, 50 тел.(34769) 2-42-35  e-mail:basgss@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БАЗГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ШАРАНСКИЙ РАЙОН  452632, c. Базгиево, ул.Центральная, 50  тел.(34769) 2-42-35  e-mail:basgss@yandex.ru |

КАРАР № 18 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» май 2022 й. «13» мая 2022 г.

**Об утверждении плана благоустройства населённых пунктов сельского поселения Базгиевский сельсовет на 2022-2024 годы, схемы уборки и санитарной очистки территорий населённых пунктов сельского поселения Базгиевский сельсовет**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 63 Правил благоустройства территории сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, утверждённых решением Совета от 22 декабря 2020 года № 18/146, руководствуясь Уставом сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план благоустройства населённых пунктов сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы (Приложение № 1).
2. Утвердить схему уборки и санитарной очистки территорий населённых пунктов сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в сети общего доступа «Интернет» на сайте сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Т.А.Закиров

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |

**План**

**благоустройства населённых пунктов сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район**

**Республики Башкортостан на 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | Ответственные за исполнение |
|  | Проведение экологических субботников, «дней чистоты» | ежегодно в период с мая по октябрь | учреждения,  администрация СП, жители поселения |
|  | Организация и проведение конкурсов:  «Лучшая благоустроенная улица сельского поселения»;  «Лучший благоустроенный двор сельского поселения» | ежегодно в период с мая по август | администрация сельского поселения |
|  | Благоустройство памятных мест | ежегодно  2 - 4 квартал | администрация СП, жители поселения |
|  | Обустройство клумб на территориях учреждений и общественной территории поселения | ежегодно в период с мая по июль | учреждения,  администрация СП, жители поселения |
|  | Благоустройство родников | Ежегодно  2 - 3 квартал | администрация СП, жители поселения |
|  | Очистка прудов | ежегодно в период с мая по июль | собственников водных объектов |
|  | Благоустройство прилегающей территории домовладений, предприятий и учреждений | постоянно | собственники домовладений, учреждений |
|  | Обкос придорожных полос | ежегодно в период с июня по сентябрь | администрация СП |
|  | Обустройство пешеходных переходов | ежегодно  2 - 3 квартал | администрация СП |
|  | Обустройство спортивных площадок, расположенных на территории поселения | ежегодно  2 - 3 квартал | балансодержатели |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения | ежегодно  2 - 4 квартал | администрация СП |
|  | Ремонт системы уличного освещения | ежегодно  2 - 4 квартал | администрация СП |
|  | Замена, покраска заборов домовладений в частном секторе населённых пунктов поселения | ежегодно в период с апреля по июль | собственники домовладений |
|  | Замена и покраска ограждений на кладбищах, расположенных на территории поселения | ежегодно  2 квартал | администрация СП, жители поселения |
|  | Ремонт фасадов, обновление вывесок предприятий и учреждений | ежегодно в период с апреля по август | предприятия и учреждения |
|  | Ремонт стел с наименованием населённых пунктов поселения | ежегодно  2 - 3 квартал | администрация СП |
|  | Установка информационных стендов и ремонт существующих информационных стендов в населённых пунктах поселения | ежегодно  2 - 4 квартал | администрация СП |
|  | Обустройство контейнерных площадок | ежегодно в период с мая по август | администрация СП |
|  | Срезка высокорослых, старовозростных деревьев в черте населенных пунктов | ежегодно  в течение года | администрация СП |
|  | Очистка придорожных лесополос в границах сельского поселения | ежегодно  в течение года | администрация СП |
|  | Установка баннеров на социальную тематику | ежегодно  в течение года | администрация СП |
|  | Проведение экологических субботников и акций | ежегодно в период с апреля по май и с сентября по октябрь | учреждения,  администрация СП, жители поселения |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |

Схема уборки и санитарной очистки

территорий населённых пунктов сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Адрес  объекта уборки | Срок уборки | Периодичность уборки территорий | Картографические и кадастровые данные территорий | Ответственные за уборку |
| 11 | От границы СП со стороны Шарана до магазина «Фортуна» с.Базгиево с обеих сторон дороги; территория школы | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Учащиеся и коллектив учителей МБОУ «СОШ с.Базгиево» |
| 22 | От магазина «Фортуна» до дороги в сторону (старого места проведения) Сабантуя с **левой** стороны; территория ДП | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив Дома престарелых и инвалидов с.Базгиево, соц.работник с.Базгиево |
| 2  3 | От магазина «Фортуна» до дороги в сторону (старого места проведения Сабантуя) с **правой** стороны; территория дет.сада | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив дет.сада «Василек» с.Базгиево |
| 4 | От дороги в сторону (старого места проведения) Сабантуя до границы СП (арки) в сторону Кандры с обеих сторон; территория СДК | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив СДК с.Базгиево, библиотекарь СБ с.Базгиево |
| 55 | От поворота дороги в сторону Кир-Тлявли(на перекрестке) до границы д.Старые Тлявли(на горе); территория администрации и ФАПа | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив администрации СП и зав.ФАПом с.Базгиево |
| 56 | От остановочного павильона до границы с Нуреевским СП;  территория школы и детского сада | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив детского сада «Ляйсан» с.Кир-Тлявли  Библиотекарь СБ с.Кир-Тлявли |
| 77 | От границы (арки) с с.Базгиево до остановочного павильона;  Территория СДК | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив СДК с.Кир-Тлявли, |
| 88 | Прилегающая территория к ветеринарной будке | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив ветработников с.Базгиево |
| 99 | Прилегающая территория здания бывшего правления и до пешеходного моста через речку;  Территория пекарни | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив «Почты России» с.Базгиево,  ООО «Восход» Сафиуллин Ф.М. |
| 110 | Территория ФАПа | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Зав.ФАПом д.Ст-Тлявли |
| 111 | Территория фермы до водоема | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | ИП Ахметшин Ф.Ф. |
| 112 | Территория стоянки техники, в начале д.Новый Тамьян | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Наумов А.В. |
| 113 | Территория магазина | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив магазина «Фортуна» |
| 114 | Территория магазина | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив магазина «Серебряный родничок» |
| 115 | Территория магазина | Регулярно | с апреля по май и с сентября по октябрь |  | Коллектив магазина «Алтын» |

**Лист согласования**

**постановления Администрации сельского поселения Базгиевский сельсовет от от «13» мая 2022 года № 18**

**Наименование документа:**

«Об утверждении плана благоустройства населённых пунктов сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы, схемы уборки и санитарной очистки территорий населённых пунктов сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан»

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Подпись | Расшифровка подписи  (Ф.И.О.) | Дата |
| 1. | Староста с. Базгиево |  |  |  |
| 2. | Староста д.Новый Тамьян |  |  |  |
| 3. | Староста д. Алмаш |  |  |  |
| 4. | Староста с. Кир-Тлявли |  |  |  |
| 5. | Староста д. Старые Тлявли |  |  |  |
| 6. | Староста д. Старый Тамьян |  |  |  |

Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_